**Этап 1 – Запуск проекта**

1. Название проекта

Личный кабинет (личная карточка) сотрудника.

1. Проблема, которая решается в проекте

Наш пользователь хочет иметь единый источник информации от компании относительно своей работы и её результатов, а также удобное средство обмена идеями и мнениями с другими сотрудниками.

Руководители компании хотят обеспечить сотрудников системой, реализующей данные функции, для увеличения эффективности обратной связи внутри компании, а также повышения мотивации сотрудников к работе.

Существующие решения (рассылка по электронной почте, корпоративные чаты) недостаточно удобны, так как не объединены в единую систему. Необходимо, чтобы доступ ко всем информационным услугам, предоставляемым сотрудникам, осуществлялся в рамках одного приложения.

1. Пользователи и другие вовлеченные стороны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кто?** | **Требования к решению** | **Как и когда связываться** | **Что необходимо узнать/спросить** |
| Сотрудники компании | Удобное, простое в использовании, предоставляет всю необходимую информацию о рабочем процессе | Через контакты компании, заинтересованной приложением | Считают ли они интерфейс приложения удобным? |
| Руководители компании | Функциональное, удовлетворяет заданным требованиям, имеет возможность доработки | Поиск компании на соответствующих сайтах | Чем наше приложение должно принципиально отличаться от аналогов? |
| Команда Beenary | Интересно пользователям, достойно представляет команду. При разработке даёт полезный опыт, не требуя излишних затрат | - | - |

1. Предлагаемое решение проблемы

Решение составленной выше проблемы – разработка единого портала для сотрудников компании, приложение «EPO – Employee's personal office», предоставляющее сотрудникам внутри компании данные об их работе и пр. опции.

1. Аналоги

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название** | **Ссылка** | **Преимущества (с точки зрения пользователя)** | **Недостатки (с точки зрения пользователя)** | **Отличия нашего решения** |
| 1С: Кабинет сотрудника | [ссылка](https://welcome.1c-cabinet.ru/app/info) | Широкий ряд функций, возможность работы в связке с базами данных на платформе 1С. | Сложный интерфейс, ориентированный на специалиста. | Упрощённый интерфейс, современный дизайн, передача данных с сервера заказчика. |
| Форсайт. Кабинет сотрудника | [ссылка](https://www.fsight.ru/hr-online/) | Современный дизайн. Гибкий функционал. | Частное приложение. Отсутствие демоверсии. Покупка приложения с сайта разработчика | Наличие демоверсии. Адаптация под определенного заказчика. |
| Личный кабинет сотрудника | [ссылка](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crystalglaive.employee&hl=ru&gl=US) | Бесплатный продукт. По словам разработчиков, гарантирует безопасность данных | Плохо реализованный функционал приложения. Много недоработок. | Лучше реализован функционал. Более современный интерфейс. |

Важное отличие нашего приложения – возможность привязки готово продукта с базовым функционалом к нуждам конкретной компании, желающей приобрести приложение.

1. Цель на семестр

Составление общей картины будущего проекта, дизайн основных разделов приложения в Android- и web-версиях, базовый макет базы данных, минимальный прототип с переключением между вкладками.

1. Команда проекта

Шевелёв Кирилл Станиславович (ИС/б-21-2-о) – лидер, UI/UX дизайнер, прототипист.

Мельничук Владислав Викторович (ИС/б-21-2-о) – дизайнер, Android-разработчик.

Ульянов Дмитрий Владимирович (ИС/б-21-3-о) – web-разработчик.

Мовенко Константин Михайлович (ИС/б-21-2-о) – архитектор базы данных, тестировщик.