Устав Проекта

- Общая информация о проекте

Таблица 1.1 – Информация о проекте

| Наименование проекта | Создание площадки для бронирования помещений центра «Творческий цех» |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «СевГУ.Творческий цех» |
| Заказчик проекта | Центр «Творческий цех» студенческого офиса СевГУ (директор: Шустрова Екатерина Игоревна) |
| Дата начала проекта | 01.02.2023 |
| Дата окончания проекта | 31.06.2023 |

- Описание проекта

  - Предпосылки проекта

В настоящее время студенты и сотрудники СевГУ не знают о возможности и способах бронирования творческих помещений университета под личные нужды (различные студенческие мероприятия, выступления или репетиции и пр.). При желании занять концертный зал или иное пространство университета пользователи вынуждены самостоятельно выяснять, к кому обратиться, и каждый раз в ручном режиме согласовывать доступное время и детали мероприятия.

Руководство центра, в свою очередь, не имеет централизованного инструмента для управления заявками и расписанием помещений, что ведёт к их неэффективному использованию и накладкам при планировании мероприятий.

  - Обоснование целесообразности проведения проекта

Анализ существующих аналогов показал, что готовые решения являются платными, ориентированы на коммерческий сектор и не поддерживают интеграцию с инфраструктурой университета (единая система авторизации, Moodle, личный кабинет). Существующие сервисы университета не реализуют требуемый функционал.

Разработка собственного сервиса позволит удовлетворить все требования заказчика без необходимости скрывать лишний функционал, обеспечит интеграцию с единой системой авторизации СевГУ и не потребует финансовых затрат на лицензии сторонних сервисов.

  - Объём проекта

Объём проекта включает работы по проектированию, разработке и внедрению логически завершённых и взаимосвязанных функциональных блоков и компонентов продукта проекта и определяется в четырёх ракурсах:

- функциональный объём определяет функциональные характеристики разрабатываемого продукта. Решение об использовании той или иной функциональности диктуется процессом функционирования центра «Творческий цех»;

- организационный объём определяется группой пользователей системы: студенты и сотрудники СевГУ как те, кто делает бронь, и администратор центра, осуществляющий управление заявками и расписанием;

- технический объём определяется требованиями нормального функционирования продукта в заданном функциональном и организационном объёме (разработка front-end и back-end частей, проектирование БД, система авторизации и клиент-серверное взаимодействие);

- иной объём определяется требованиями по взаимодействию с существующей системой авторизации СевГУ (не входит в состав функционального, организационного и технического объёмов).

  - Продукт проекта

Веб-сайт «СевГУ.Творческий цех»  специализированная интернет-площадка для просмотра доступных творческих помещений СевГУ и подачи заявок на их бронирование. Сайт интегрирован с базой данных и единой системой авторизации университета.

  - Заинтересованные в развитии проекта стороны

| Кто? | Требования к решению | Как и когда связываться | Что необходимо узнать/спросить |
| --- | --- | --- | --- |
| Студенты и сотрудники СевГУ | Легко найти, понятный интерфейс, рабочий функционал (можно выбрать помещение, посмотреть свободное время, отправить заявку). | Группы и чаты в социальных сетях | Мнение о нашем приложении и предоставляемых им функциях |
| Руководители центра «Творческий цех» студофиса СевГУ | Возможность вести администрирование, обрабатывать заявки пользователей, хранить данные о занятом времени под творческие площадки. | Шустрова Екатерина Игоревна директор центра. | Требования к площадке, детали работы центра |
| Команда студентов-разработчиков | Интересно заказчику, достойно представляет команду. При разработке даёт полезный опыт, не требуя излишних затрат. | - | - |

- Цели и ожидаемые результаты

Цели проекта:

- предоставление студентам и работникам университета сервиса для бронирования помещений центра «Творческий цех»;

- авторизация через единую систему аккаунтов СевГУ;

- автоматизация процесс подачи и рассмотрения заявок на бронирование;

- упрощение работы администратора центра;

Ожидаемые результаты:

- пользователи получат онлайн-сервис, где можно самостоятельно найти свободное помещение и подать заявку;

- администратор центра получит инструменты для управления заявками и расписанием;

- будет устранена необходимость вручную исключать накладки и конфликты в расписании броней;

- Ограничения проекта

Таблица 4.1 – Ограничения проекта

| Название ограничения | Описание |
| --- | --- |
| Время исполнения проекта | До 5 месяцев – разработка ИС и представление заказчику (февраль-май 2023 г.); до 2 месяцев внедрение и распространение ИС. |
| Финансовые затраты по проекту | Оценочный бюджет около 200 000 руб. (учитывая что он не единственный для исполнителя). |
| Организационные | Работы по проекту осуществляются в тесном взаимодействии с заказчиком. Внедрение функциональных блоков выполняется постепенно и проходит тестирование с участием потенциальных пользователей. Обучение администратора системы ведётся по окончании разработки проекта. |

- Участники проекта

Таблица 5.1  Участники со стороны компании заказчика

| ФИО | Должность | Роль в проекте |
| --- | --- | --- |
| Шустрова Екатерина Игоревна | Директор центра «Творческий цех» | Утверждение требований; приём продукта; принятие решений по проекту |
| Янов Ян Янович | Начальник отдела информационных технологий | Техническая консультация по интеграции с ИТ-инфраструктурой СевГУ |

Таблица 5.2  Участники со стороны исполнителя

| ФИО | Роль в команде | Роль в проекте |
| --- | --- | --- |
| Ульянов Дмитрий Владимирович | Front-end разработчик | Разработка клиентской части сайта, реализация пользовательского интерфейса |
| Шевелёв Кирилл Станиславович | Back-end разработчик | Разработка серверной части, интеграция с системой авторизации СевГУ |
| Мельничук Владислав Викторович | Прототипист, веб-дизайнер | Проектирование UX/UI, разработка прототипов и дизайн-макетов |
| Мовенко Константин Михайлович | Менеджер, тестировщик | Проектирование базы данных, тестирование функционала системы |

- Критерии успешности реализации проекта

Проект считается успешно завершённым при достижении следующих результатов:

- реализованы ключевые функции системы: учёт помещений и расписания их использования, можно подавать и рассматривать заявки пользователей на бронь;

- дата ввода системы в эксплуатацию соответствует установленным заказчиком срокам;

- бюджет проекта не превышен;

- система доступна всем зарегистрированным студентам и сотрудникам университета;

- администратор центра обучен работе с системой.

- Риски проекта

Основными рисками проекта являются:

- сложности при связи системы с единой системой авторизации СевГУ;

- ограниченное время участников команды;

- недостаток квалификации членов команды в отдельных технологиях;

- изменение требований заказчика в ходе разработки;

- низкая скорость согласования решений со стороны заказчика;

- отсутствие доступа к серверной инфраструктуре СевГУ;

- недостаточное тестирование отдельных компонентов в условиях сжатых сроков;

- Фазы жизненного цикла проекта

Таблица 8.1  Фазы жизненного цикла проекта

| Название фазы | Временные рамки | Описание |
| --- | --- | --- |
| Инициация и запуск проекта | до 13.02.2023 | Формирование команды,общение с заказчиком, выявление требований и ограничений. |
| Предпроектное обследование и получение полного технического задания | 15.02 – 07.03 (2023) | Изучение технического задания на проектирование ИС, анализ предметной области и аналогов. |
| Проектирование | 08.03 – 25.04 (2023) | Разработка технического проекта на основе согласованного технического задания. |
| Реализация проекта | 26.04 – 31.05 (2023) | Реализация front-end и back-end частей, разработка базы данных, интеграция с системой авторизации СевГУ. |
| Опытно-промышленная эксплуатация | 01.06 – 31.06 (2023) | Связывание системы с цифровой инфраструктурой предприятия; обучение администратора центра управлению системой; доработка ИС по результатам опытно-промышленной эксплуатации. |
| Завершение проекта | с 01.07.2023 | Переход в режим промышленной эксплуатации; консультационная поддержка администратора центра; подведение итогов проекта. |