Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Севастопольский государственный университет

Высшая технологическая школа «Севастопольский приборостроительный институт»

Факультет ИТ

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №6

ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

по дисциплине

«Управление IT-проектами»

Выполнил:

ст. гр. ИС/б-22-2-о

Мовенко К. М.

Проверила:

Пукас К.Р.

Севастополь

2026

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Сформировать навыки принятия управленческих решений.

- ЗАДАНИЕ

Менеджеру проекта по разработке программного продукта необходимо принять решение о выборе архитектуры разрабатываемого продукта. Имеются две альтернативы:

- Выбрать простую архитектуру клиент-сервер (стоимость разработки составит 400 тыс. руб.);

- Выбрать более сложную многозвенную архитектуру и получить продукт с большими возможностями (но тогда стоимость разработки составит 1,2 млн. руб.);

Считается, что число продаж может быть малым (7 продаж в год), средним (12 продаж в год) или большим (18 продаж в год). Ценовая политика фирмы такова, что:

- при малом числе продаж любой продукт продается по минимальной цене в 120 тыс. руб.;

- при среднем числе продаж простой продукт можно продавать по 200 тыс. руб., а сложный – по 300 тыс. руб.;

- при большом объёме продаж простой продукт можно продавать по 200 тыс. руб., а сложный – по 350 тыс. руб.

Надо:

- Выбрать и обосновать свой метод принятия решения.

- Построить дерево принятия выбранного решения.

- Детально описать процесс принятия решения, исходя из задания.

- ХОД РАБОТЫ

Задача представляет собой ситуацию неопределённости, где стоит выбор между двумя вариантами. Они отличаются стоимостью и качеством. Также возможно три сценария объёма продаж, относительно которых строится ценовая политика. Необходимо рассчитать финансовые последствия каждого варианта и выбрать наиболее эффективный.

Для этого случая наиболее подходит методика «Принятие управленческих решений», поскольку стоит классическая проблема выбора: имеется ряд альтернатив, которые необходимо проанализировать, рассмотреть риски и сформулировать конечное решение.

Формулировка управленческого решения: для извлечения коммерческой выгоды с разработки программного продукта выбрать для него наилучший по соотношению цена/качество вариант архитектуры, анализируя сценарии спроса и предложения.

Необходимые условия: архитектура позволяет создать работоспособный продукт, удовлетворяющий базовым требованиям пользователей (оба варианта полностью соответствуют).

Достаточные условия (оценочные критерии):

- Максимизация качества – вес 6;

- Минимизация затрат на разработку – вес 8;

- Потенциальный доход с продаж – вес 10.

Вариантам решения были присвоены оценки 1-10 по оценочным критериям, затем они были суммированы с учётом весов их оценочной важности.

Таблица 3.1 – Оценка решений по критериям

|  | Клиент-сервер | Многозвенная |
| --- | --- | --- |
| Качество | 7 | 10 |
| Затраты на разработку | 10 | 6 |
| Потенциал дохода | 8 | 9 |
| Итого: | 7*6+10*8+8*10=202 | 10*6+6*8+9*10=198 |

По критериальной оценке первая архитектура (более дешёвая клиент-сервер) незначительно опережает вторую.

Для последующих операций была высчитана теоретическая прибыль для обоих вариантах при разных прогнозах потребительского спроса:

Таблица 3.2 – Оценка потенциальной прибыли (тыс. руб.)

| Число продаж \ Продукт | Клиент-сервер | Многозвенная |
| --- | --- | --- |
| Малое (7) | 120*7-400=440 | 120*7-1200=-360 |
| Среднее (12) | 200*12-400=2000 | 300*12-1200=2400 |
| Большое (18) | 200*18-400=3200 | 350*18-1200=5100 |

Оценка рисков

Клиент-серверная архитектура:

- обеспечивает прибыль при любом сценарий => риск финансового провала низкий;

- предоставляет меньше опций – возможно снижение спроса от профессиональных фирм;

- имеет явно выраженный потолок прибыли, особенно при большом спросе;

Многозвенная архитектура:

- обеспечивает высокую прибыль при среднем и высоком спросе, однако рискует стать убыточной при низком спросе;

- цена может отпугнуть клиентов;

- возможно, опции такой архитектуры нужны далеко не всем;

Оценка возможных негативных последствий

Клиент-сервер: могут возникнуть проблемы, если недооценить потребности пользователей и важность упущенных ради экономии функций продукта. Ограниченный бюджет может негативно сказаться на качестве разработки. Также продукт может плохо масштабироваться при увеличении спроса.

Многозвенная архитектура: возможна переоценка спроса клиентов на те возможности, что предоставляет продукт. Также архитектура требует опытных квалифицированных специалистов и больших усилий – это удорожает стоимость и затягивает сроки разработки. Продукт может оказаться более не актуальным на момент выхода.

Для решения с наибольшей оценкой (клиент-сервер) были дополнительно оценены возможные негативные последствия (таблица 2.3).

Таблица 2.3 – Оценка возможных проблем решения 1

| Проблема | Степень вероятности | Способ справиться / снизить ущерб |
| --- | --- | --- |
| Сложность поддержки и масштабирования | Средняя | Использовать при создании продукта модульный подход: при хороших продажах прибыль позволит перейти на многозвенную архитектуру без полной переработки продукта. |
| Малый спрос из-за недостатка функций | Средняя | Продвигать продукт в бюджетном сегменте (малый бизнес). |
| Недостаток бюджета на разработку | Низкая | Строгий контроль качества на каждом этапе, повышенный приоритет для самых базовых функций. |
| Ограниченная прибыль | Средняя | Низкую цену покрыть объёмом продаж в долгий срок и предложением дополнительных услуг (техподдержка, новые опции и др.) |

Аналогичный подход был применён ко второму варианту – многозвенная архитектура (таблица 2.4).

Таблица 2.4  Оценка возможных проблем решения 2

| Проблема | Степень вероятности | Способ справиться / снизить ущерб |
| --- | --- | --- |
| Финансовый убыток при низком спросе | Средняя | Дополнительное маркетинговое исследование, программа предзаказов для подтверждения спроса. |
| Превышение бюджета разработки | Средняя | Поэтапная разработка и жёсткий контроль бюджета на каждом этапе. |
| Снижение спроса из-за высокой цены | Высокая | Изначально затачивать продукт под конкретных дорогих и сложных клиентов и их потребности. |
| Затягивание сроков разработки и неактуальность к моменту выхода | Средняя | Внимательное планирование календарного плана, постоянный мониторинг рынка и корректировка списка функций в процессе разработки. |

По результатам анализа возможные негативные последствия выбора второго решения были признаны более вероятными и при этом сложными с точки зрения способов избежать или минимизировать ущерб для процесса разработки и итогового продукта.

Итого по всем параметрам и оценкам наиболее оптимальным для выбранного проекта было выбрано решение 1 – архитектура «клиент-сервер». У него больше шансов дожить до финального этапа разработки, оно доступнее большему числу клиентов требует меньших рисков (что, однако, сказывается на прибыли).

- ВЫВОД

В ходе работы были изучены методики Сформированы навыки принятия управленческих решений в условиях неопределённости.

На практике проведён анализ ситуации, где необходимо сделать выбор между двумя неочевидными вариантами. С помощью критериев оценки и анализа рисков были оценены плюсы и минусы каждого варианта, выбран предположительно более оптимальный.